## Slide 1: RAZVOJ INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA PRODAJO VSTOPNIC ZA NOGOMETNE TEKME
Avtorja: Aljaž Jazbec, Nejc Lončar

## Slide 2: Dejstva projekta
Fizičnim osebam je težko priti do vstopnic za velika tekmovanja
Otežen dostop fizičnim osebam do klubskih trgovin

## Slide 3: Cilji projekta
Razvitje končnih rešitev od osnovne ideje do končnega produkta
Vključena bo skala poteka projekta
Prodaja vstopnic za vsaj 1000 različnih klubov
Registracija 20 milijonov uporabnikov
Hkratna uporaba za vsaj milijon različnih uporabnikov
Sistem omogoča kupcu rezerviranje in nakup kart prek spleta iz domačega naslonjača
Celovit pregled tekem in cen posameznih vstopnic
Upravljalec sistema bo imel možnost enostavnega prilagajanja cen vstopnic in ponudbe tekem

## Slide 4: Kaj bo narejeno v okviru projekta
Analiza klubov
Analiza navijačev
Ekonomski povzetek prihodkov
Podatkovni bazi
Spletna aplikacija

## Slide 5: Poslovni učinki in koristi projekta
Kupci
Pregled ponudbe in cene tekem
Zbiranje točk zvestobe
Dodatni popusti
Podjetja
Upravljanje s cenami
Določanje ponudbe
Statistika prodaje
Prilagajanje cen glede na zanimanje

## Slide 6: Terminski plan
Mejniki
  Analiza sistema
  Načrt sistema
  Vzpostavitev podatkovne baze in spletnega vmesnika
  Test sprejemljivosti
Datumi
  Začetek projekta: 15.04.2021
  Predviden zaključek: 08.09.2021

## Slide 7: Sistem ne bo omogočal
Ni neposredne komunikacije s klubi
Sistem ne podpira ewallet shranjevanja vstopnic
Ne podpira plačevanja z Apple Pay in Google Pay
Potreben je prodajalec / aministrator

## Slide 8: Tveganja na projektu
Okvara strojne opreme
Varnost podatkov
Izguba podatkov
Konkurenčni projekti
Neenotnost skupine
Spremembe zahtev